|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<坦克Game 專案>> 會議記錄 | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2013/4/28 | | | | | |
| 時間 | | 19:00-20:00 | | | | | |
| 地點 | | 圖書館會議室 | | | | | |
| 主持人 | | 盧炫宏 | | | | | |
| 紀錄者 | | 陳聖尹 | | | | | |
| 目的 | | WBS討論 | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | |
| 姓名 | |  | | | 備註 | | |
| 陳聖尹 | |  | | |  | | |
| 黃思穎 | |  | | |  | | |
| 鄭乃豪 | |  | | |  | | |
| 陳昭偉 | |  | | |  | | |
| 溫鈺瑋 | |  | | |  | | |
| 王景逸 | |  | | |  | | |
| 盧炫宏 | |  | | |  | | |
| 郭聰盟 | |  | | | 喪假 | | |
| 余冠霖 | |  | | |  | | |
| 鍾育旻 | |  | | | 沒到 | | |
| 會議議程 | | | | | | | |
| 1.　討論PEP整份文件  2. 分工 | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | |
| 1. 很多程式開發知識、工具、軟體等的不了解，或是了解有限，不知道要用甚麼來開發。  2. 對於硬體設備等需求也不了解。  3. 討論整個系統檔案存取方式，放置網路位置。 | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | 負責人員 | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | 畫出系統架構圖 | | 溫鈺瑋 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 畫出使用案例圖 | | 王景逸 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 寫出介面性需求 | | 鄭乃豪 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 寫出功能性需求 | | 黃思穎 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 製作Use case specification表格 | | 盧炫宏  陳聖尹  陳紹偉 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 繪出需求追蹤矩陣 | | 黃思穎  王景逸  溫鈺瑋 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 製作角色功能表 | | 鄭乃豪 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 整合報告資料 | | 陳聖尹 | 4/9 | | **Closed 4/9** |  |
|  | 4/9上台報告 | | 盧炫宏 | 4/9 | | **Closed 4/9** |  |
|  | 修正系統架構圖 | | 溫鈺瑋 | 4/13 | | **Closed 4/13** |  |
|  | 製作出WBS表格 | | 鍾育旻 | 4/20 | | **Closed 4/23** |  |
|  | 修正usecase 表 | | 王景逸 | 4/21 | | **Closed 4/23** |  |
|  | 寫出相關程式開發知識 | | 盧炫宏  余冠霖 | 4/29 | | **Closed 4/29** |  |
|  | 將WBS加上排程日期和里程碑 | | 王景逸 | 4/29 | | **Closed 4/29** |  |
|  | 風險管理和資料整合 | | 陳聖尹 | 4/30 | | **Closed 4/30** |  |
|  | 4/30上台報告 | | 余冠霖 | 4/30 | | **Closed 4/30** |  |
|  |  | |  |  | |  |  |