|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名稱** | | | | **工時** | 負責人 |
| **Tank** | | | | 327 |  |
| **-** | **專案計畫** | | | 8 |  |
|  | | **WBS** | | 4 | 鍾育旻 |
|  | | **專案計劃書** | | 4 | 陳聖尹 |
| **+** | **需求分析** | | | 20 | 陳聖尹 |
| **-** | **系統設計** | | | 239 |  |
| **-** | | **使用者** | | 37 |  |
|  | | | **註冊** | 20 | 黃思穎 |
|  | | | **登入** | 7 | 溫鈺瑋 |
|  | | | **登出** | 4 | 溫鈺瑋 |
|  | | | **帳號管理** | 6 | 黃思穎 |
| **-** | | **管理者** | | 57 |  |
|  | | | **封鎖** | 7 | 陳昭偉 |
|  | | | **更新** | 15 | 王景逸 |
|  | | | **安全管理** | 35 | 鄭乃豪 |
| **-** | | **遊戲系統** | | 115 |  |
|  | | | **遊戲功能** | 70 | 余冠霖 |
|  | | | **社交功能** | 20 | 王景逸 |
|  | | | **遊戲設定** | 25 | 盧炫宏 |
| **-** | | **資料庫** | | 30 |  |
|  | | | **遊戲資料** | 15 | 余冠霖 |
|  | | | **會員資料** | 15 | 黃思穎 |
| **-** | **程式測試與更新** | | | 60 |  |
|  | | **遊戲** | | 15 | 鍾育旻 |
|  | | **使用者** | | 20 | 郭聰盟 |
|  | | **管理者** | | 25 | 陳昭偉 |