|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<坦克Game 專案>> 會議記錄 | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2013/4/16 | | | | | |
| 時間 | | 09:00-12:00 | | | | | |
| 地點 | | 圖書館會議室 | | | | | |
| 主持人 | | 鍾育旻 | | | | | |
| 紀錄者 | | 陳聖尹 | | | | | |
| 目的 | | WBS討論 | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | |
| 姓名 | |  | | | 備註 | | |
| 陳聖尹 | |  | | |  | | |
| 黃思穎 | |  | | |  | | |
| 鄭乃豪 | |  | | |  | | |
| 陳昭偉 | |  | | | 沒來 | | |
| 溫鈺瑋 | |  | | |  | | |
| 王景逸 | |  | | |  | | |
| 盧炫宏 | |  | | |  | | |
| 郭聰盟 | |  | | | (喪假沒來) | | |
| 余冠霖 | |  | | |  | | |
| 鍾育旻 | |  | | |  | | |
| 會議議程 | | | | | | | |
| 1.　修正SRS的問題。  2. 討論WBS。  3. Delphi Method的討論。 | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | |
| 1. usecase不知道怎改，怎麼使用虛線箭頭  2. WBS不知如何產生細項，以及產生系統架構額外項目  3. delphi 差異很大，有些有雙峰現象出現，有離群值  4. delphi 兩次收斂後進入公開討論進行第三次收斂  5. 每個人的程式設計想法差異很多，因為每個人的背景和經驗不同，所以時間分配不太一樣 | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | 負責人員 | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | 畫出系統架構圖 | | 溫鈺瑋 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 畫出使用案例圖 | | 王景逸 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 寫出介面性需求 | | 鄭乃豪 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 寫出功能性需求 | | 黃思穎 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 製作Use case specification表格 | | 盧炫宏  陳聖尹  陳紹偉 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 繪出需求追蹤矩陣 | | 黃思穎  王景逸  溫鈺瑋 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 製作角色功能表 | | 鄭乃豪 | 4/8 | | **Closed 4/8** |  |
|  | 整合報告資料 | | 陳聖尹 | 4/9 | | **Closed 4/9** |  |
|  | 4/9上台報告 | | 盧炫宏 | 4/9 | | **Closed 4/9** |  |
|  | 製作出WBS表格 | | 鍾育旻 | 4/20 | | **Open** |  |
|  | 修正usecase 表 | | 王景逸 | 4/21 | | **Open** |  |